FABRIQUER UNE CARTE ELCTRONIQUE TRANSITOR LUMINEUX PNP

1° découper les phases du projet

2° Etude du transistor 2N5401

3°Conception du schéma électronique

4° Conception PCB

5° Gravure du PCB

6° La soudure

7° televersersement du code

8° test

Listes des taches précise et délai projet 2MOIS

| Taches | Durée |
| --- | --- |
| Etude datasheet du transistor | 3jours du 06/02 09/02/2026 |
| Conception du schéma électronique | 14 jours |
| Conception du PCB | 14 jours |
| Validation et génération des fichiers gerber | 7jours |
| Gravure du PCB | 7jours |
| Soudure des composants (résistances, 2N5401, led, connecteur ,Arduino, transistor) | 2 jours |
| Écriture du code et téléversement | 2jours |
| Test | 1 jour |
| Rédaction du dossier Technique | 2 MOIS |